## Slide 1
階段性開發成果
客戶環境升級與 Core Tree 整合交付流程
芯洲 | 11.0 SP9 → R38
本階段成果：完成 Core Tree 比較程序與 A／B／C 交付
BCO\kenny · 2026-09

## Slide 2
需求訪談形成的整體規格
規格名稱：客戶環境升級與 Core Tree 整合交付流程
流程目標
•
定義來源版本升級至 R38 的標準作業流程
•
確保跳點依版本順序執行
•
同時完成 R38 DB 與 Core Tree 最終交付
適用範圍
•
客戶環境重建與客戶 Package 產生
•
各跳點 Package 準備、核准與執行
•
客戶 Core Tree 與 R38 OOTB 的比較、合併及交付
階段性開發成果 | 2/6
Notes: 來源：需求訪談內容與專案升級規格。

## Slide 3
端到端升級與整合流程
Package／DB 與 Core Tree 分流準備，最終在交付階段整合
1
環境重建
2
客戶 Package
基準
3
跳點 Package
準備與核准
4
依序執行
DB 跳點
5
R38 DB
備份
6
Core Tree
比較與分類
7
人工確認與
最終交付
跳點順序關卡
11SP5 → 11SP15 → 12SP18 → R38；每一跳必須先完成 Package 產生、驗證、核准與執行結果確認。
階段性開發成果 | 3/6
Notes: 來源：需求訪談規格；本頁為流程概念圖，Package／DB 與 Core Tree 仍是獨立工作流。

## Slide 4
關卡與證據設計
每個階段都有可追溯的輸入、判定與停止條件
輸入證據
三份 Core Tree、版本證據、完整性清單
缺失或不一致即停止
Preflight
版本、Client／Server 結構、路徑隔離、Server 規則
僅 Ready 可進入比較
比較與 review
A／B／C 分類、人工確認清單、不可變 attempt
未解決 review 不得完成
最終交付
Completion receipt、delivery manifest、檔案 checksum
輸入與原始 attempt 保持 immutable
核心原則：輸入唯讀、輸出使用新目錄、歷程只追加，任何不確定性都保留為人工處置。
階段性開發成果 | 4/6

## Slide 5
目前完成成果：Core Tree 比較程序
芯洲案件已完成從輸入證據到正式 A／B／C delivery 的流程
已完成
Preflight
Comparison
Review approval
Finalization
A/B/C delivery
正式產出
377
A 類
15
B 類
18
C 類
462
交付檔案
人工 review：1 筆，已由 BCO\kenny 處置為 A。
階段性開發成果 | 5/6
Notes: 來源：芯洲案件正式 CLI 執行結果。比較 attempt 保留為 Incomplete，completion receipt 與 delivery manifest 分別保存流程完成與交付完成證據。

## Slide 6
產出物與後續工作邊界
本階段完成 Core Tree 交付，Package／DB 升級仍需獨立流程
本階段產出
•
正式案件清單與 Core Tree 設定
•
三組輸入 Evidence Set
•
比較 attempt、review approval 與 completion receipt
•
A／B／C delivery 與 delivery manifest
後續仍需處理
•
依正式 SOP 建立並驗證 Package／DB 跳點
•
保存每跳 DB 備份、登入驗證與執行紀錄
•
由操作人員執行最終環境整合與驗收
結論：Core Tree 比較程序已具備可追溯、可核驗的正式產出。
階段性開發成果 | 6/6